Министерство образования Нижегородской области
Государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
«Нижегородский радиотехнический колледж»

ОТЧЁТ
по проекту «Создание сайта-визитки для стоматологической клиники»
Дисциплина «Управление проектами»

Выполнил / студент / группы 3Ис-13-2с	Проверил / преподаватель / Пономарёва М.В.

г. Нижний Новгород
2015 г.

# Описание бизнес-ситуации
На протяжении последних пяти лет наша клиника являлась лидером в оказании стоматологических услуг в Нижнем Новгороде.
Но, в связи с появлением большого количества конкурентов, популярность клиника начала снижаться.
В данный момент клиника практически не обладает никакой рекламой, поэтому возникла необходимость в создании сайта-визитки, который позволит провести эффективную рекламную кампанию.

# Устав проекта «Создание сайта-визитки для стоматологической клиники»
Инициатор проекта	Пономарёва М.В
Дата представления проекта на защиту	10.09.2015
Планируемая дата начала проекта	10.10.2015

## Содержание проекта
1. Обоснование целесообразности проведения проекта	Клиника нуждается в проведении рекламной кампании, в качестве площадки для её проведение был выбран веб-сайт
2. Цель проекта	Реклама клиники
3. Продукт проекта	Сайт-визитка с информацией о клинике
4. Заинтересованные в развитии проекта стороны	Заказчики проекта / Пользователи сайта
5. Ожидание заинтересованных сторон	Заказчики проекта: увеличение популярности клиники; / Пользователи сайта: удобный сайт с информацией о клинике
6. Риски проекта	Выход из бюджета проекта / Недостаток финансовых ресурсов / Ошибки в планировании работ по проекту / Ошибки в планировании работ по проекту / Отсутствие необходимых технических возможностей в требуемый / момент / Недостаток квалификации пользователей / Противодействие системы управления / Страхи и опасения пользователей и команды проекта / Саботаж пользователей при внедрении / Потеря ожидаемого функционала информационной системы / Изменение законодательства / Изменения в составе команды проекта / Ошибки в организации работы по проекту / Низкая скорость принятия решений по проекту (затягивание / процедуры согласования) / Недостаточная компетентность членов команды проекта / Не кому проводить аналитическую работу по документации / проекта / Узость интересов членов команды / Самоустранение руководства от участия в проект
Ограничения проекта
1. Время на исполнения проекта	До 2 месяцев
2. Затраты по проекту	Не более 215 тыс. руб.
3. Организационные	Работы по проекту осуществляются под руководством заказчика
4. Время команды проекта	До 60% рабочего времени
5. Критерии оценки успешности проекта	Выполнение бюджета проекта
Фазы жизненного цикла проекта
1. Инициация и запуск проекта	До 10.10.2015г.
2. Разработка заявки	До 22.10.2015г. / Обследование объекта и обоснование необходимости создания сайта-визитки / Формирование требований пользователя к сайту / Разработка проекта заявки на создание сайта / Согласование проекта заявки на сайт
3. Разработка концепции	До 2.11.2015г. / Изучение объекта / Разработка вариантов концепции / Разработка проекта концепции / Согласование проекта концепции с заказчиком
4. Разработка технического задания	До 5.11.2015г.
5. Разработка эскизного проекта	До 10.11.2015г.
6. Разработка технического проекта	До 3.12.2015г. / Разработка структуры сайта / Разработка дизайна сайта / Вёрстка сайта
7. Ввод в действие	До 12.31.2015г. / Подготовка хостинга для размещения сайта / Размещение сайта на хостинге / Пусконаладочные работы / Испытания сайта / Опытная эксплуатация сайта / Оформление акта приёмки сайта
Документы по проекту, требуюшие согласования и утверждения
Приказ о запуске проекта	Готовит руководитель проекта
План проекта	Составляет руководитель проекта, утверждает заказчик
Техническое задание	Составляет руководитель проекта, утверждает заказчик
Технический проект	Составляет руководитель проекта, утверждает заказчик
Итоговый отчёт по проекту	Готовит руководитель проекта

## Ресурсы проекта
Команда проекта	Руководитель проекта / Дизайнер / Верстальщик

## Отчётность по проекту
Ежедневная	Нет
Еженедельная	Совещание, проводимое преподавателем и руководителем проекта, на котором обсуждается статус и проблемы проекта
По вехам	Совещание, проводимое преподавателем и руководителем проекта, на котором обсуждается статус проекта (по согласованным критичным точкам промежуточного контроля выполнения работ)
Ежемесячная	Финансовый отчёт и отчёт о ходе проекта руководителя проекта заказчику
Итоговая	Итоговый отчёт перед руководством клиники по результатам проекта

# Скриншоты
## Таблица задач
## Диаграмма Ганта

## Сетевой график
## Таблица ресурсов

## WBS
## RBS

## Сайт